TEFTELE

# Полный handoff проекта

Архитектура, выполненная работа и восстановление чистой задачи Codex

Frontend: C:\DEV\JS\telefront
Backend: C:\DEV\PHP\OSPanel_651\home\teleback
База: telebase_v6_dev (MariaDB 11.8)
Factor spec: teleback\.docs\FACTOR_MODULE.md

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: не удалять оба проекта, БД, SQL-дампы, .env и этот документ. Очищать только подтверждённое состояние приложения Codex/ChatGPT.

# 1. Состояние и стоп-точка

Frontend: React 19, Vite 6, Mantine, Zustand, TanStack Query, Router, Dexie. Backend: Laravel, ULID, JWT, MariaDB. Модули: Home, Eventor, Ledger, Staffer/Stuffer, Exploiter, Contactor, Booker; новый Factor.

Работа остановилась из-за бага Windows sandbox: apply_patch падает на split writable root sets, когда приложение автоматически подключает папку visualizations.

Глобальный expertMode уже существует: двойной клик по названию активного модуля; persisted key teftele-expert.

Backend-миграция фундамента создана. Sticky-header подготовлен, но не применён.

Новая задача начинает с git status, проверки миграции и migrate:status.

# 2. Уже выполнено

Дамп host1334262_teftele2026v6.sql импортирован в локальную telebase_v6_dev. Проверка: 37 таблиц, 35 миграций, 2 072 Eventor, 577 Ledger, 13 вещей, 24 Exploiter, 1 701 Content.

C:\DEV\PHP\OSPanel_651\home\teleback\database\migrations\2026_07_19_000001_prepare_linked_modules.php

stf_things.last_category_id — последняя Eventor-категория вещи, только UX-дефолт.

stf_register.performer_contact_id — исполнитель из Contactor.

evt_events.thing_id — связь Eventor с вещью.

ctr_contact_origins — универсальное происхождение контактов.

Создание файла не равно применению: проверить php artisan migrate:status и схему.

# 3. Архитектурная модель

Модули владеют своими данными и связываются ссылками без копий. Eventor-запись с thing_id остаётся одной записью и отображается в контексте вещи.

Eventor — мысли, исследования, события и Markdown.

Staffer — вещи и жизненный контекст.

Exploiter — работы, топливо, показания, инциденты и проверки.

Ledger — деньги; Contactor — люди и исполнители.

Factor — номера, реквизиты, команды, значения, код и SVG.

Timer — теневой общий банк времени без отдельного MVP UI.

# 4. Exploiter + Eventor

Work — единственный тип со status и priority.

Fuel — без status/priority; ресурс, количество, цена, Ledger account; пустой title → label ресурса.

Reading: пустой title → label метрики. Incident → Incident. Check → Check.

Note удалить; мигрировать и создавать в Eventor.

Автозаголовок гарантирует backend; сохраняется читаемый label.

Добавить delete; Fuel не оставляет Ledger-сироту; убрать фантомный счёт.

performer_contact_id связывает Contactor; исторический snapshot сохранять при необходимости.

Content заменить Markdown-редактором с RAW.

Pinned пробивает showFuture; месячный header и Total всегда одной строкой.

Eventor получает thing_id; создание работает в обе стороны.

Категорию выбирает пользователь; default thing.last_category_id, fallback Stuff; после сохранения обновить default.

Июль 2026 ───────────────────────── Total 48 900 ₽

# 5. Factor

Search-first база фактов: открыть, найти, прочитать или скопировать за секунды.

Форматы: text, markdown, code, command, number, svg.

Поля: label, value, format, language, unit, context, search_aliases, kind, display_mode, is_sensitive, is_expert, valid dates, pinned, sort.

search_aliases — синонимы/ключи; поиск также по label/value/context/tags.

is_sensitive маскирует; is_expert исключает факт из обычной выдачи и поиска.

Короткий text показывать крупно; focus сразу в search; Enter открывает первый; Copy отдельной кнопкой.

Публичного API нет; секреты не логировать; SVG отображать только sanitized.

Expert only доступен только при глобальном expertMode.

stf_thing_facts(thing_id,fact_id)
cnt_contact_facts(contact_id,fact_id)
stf_register_facts(register_id,fact_id)
evt_event_facts(event_id,fact_id)
led_transaction_facts(transaction_id,fact_id)
fct_fact_tags(fact_id,tag)

Factor не знает внешние модули; M:N satellite-таблицами владеют они. Не использовать одиночный factor_fact_id.

# 6. Home и shell

Общую ленту перенести с / на /home.

Новый / — плиточный launcher: Eventor, Ledger, Staffer, Exploiter, Contactor, Booker, Factor, Feed.

Home → /; Feed → /home.

Закрепить AppHeader ниже модалок и выше контента.

.app-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 250;
}

Патч ещё не применён: telefront\src\app\global.css; затем npm build.

# 7. Порядок реализации

Backup репозиториев и БД; git status.

Проверить prepare_linked_modules.php и migrate:status.

Завершить backend-фундамент связей и индексов.

Eventor↔thing, performer↔Contactor, Fuel↔Ledger account.

Exploiter: поля, автозаголовки, delete, Markdown, monthly total.

Feed /home, launcher /, sticky header.

Factor backend и frontend.

Мигрировать Note в Eventor; проверить дубли.

Migrations/tests, npm build, smoke-test.

# 8. Правила безопасности

Не применять reset --hard/checkout -- и массовое удаление без подтверждения.

Сначала inspect файлов и незакоммиченных изменений.

Не выводить пароли, токены и Factor values.

Перед пересозданием БД подтвердить локальную telebase_v6_dev.

Каскады делать транзакционно; не вводить второй data layer.

# 9. Стартовый промпт

Большое обновление TEFTELE.
Frontend: C:\DEV\JS	elefront
Backend: C:\DEV\PHP\OSPanel_651\home	eleback
Полностью прочитай приложенный handoff.
Сначала проинспектируй оба git status, ничего не удаляя. Проверь
2026_07_19_000001_prepare_linked_modules.php и migrate:status.
Проверь apply_patch реальным sticky-header изменением, составь короткий
этапный план и продолжи с backend-фундамента. Не переизобретай архитектуру
без конфликта с фактической схемой. Factor values не выводить в логи.

# 10. Безопасная очистка Codex/ChatGPT

Скопировать этот DOCX вне .codex, AppData и репозиториев; сделать backup проектов, .env и SQL.

Закрыть процессы ChatGPT/Codex.

Read-only аудитом определить каталоги конкретной Store/Classic/new-desktop сборки и размеры.

Экспортировать config.toml, credentials, skills/plugins; не стирать вслепую.

Удалить приложение штатно через Windows Settings.

Удалить только подтверждённые остатки; не трогать C:\DEV и OSPanel.

Установить новый client, выбрать Codex, открыть только telefront.

Backend добавить после проверки sandbox либо использовать WSL2.

Приложить документ и промпт раздела 9.

Важно: точные AppData-пути различаются у Store, Classic и новой desktop-сборки. Список удаления составить отдельным аудитом перед удалением.

# 11. Критерии восстановления

apply_patch работает без split writable root sets.

Оба репозитория доступны; статус миграции понятен.

Sticky-header применён; frontend build проходит.

Backlog воспроизведён без нового интервью.

Проекты, .env, дампы и БД сохранены.